# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
## Nombre del proyecto:
IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR LA SALUD ALIMENTICIA.
## Información del Proyecto
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR LA SALUD ALIMENTICIA
Fecha de elaboración	15/10/2021
Cliente	CENTRO DE NUTRICIÓN
Patrocinador principal
Director del proyecto	EQUIPO 3

## 1.- Propósito y Justificación del Proyecto
El desarrollo de un sistema de gestión de alimentos es necesario para llevar el control y administración de los registros que se tiene dentro de la alimentación. Teniendo en cuenta:
- Una operación continua y uniforme.
- Una mayor satisfacción del cliente para realizar una consulta.
- Un mejor control de alimentos
## 2.- Descripción del Proyecto
Desarrollar un interfaz amigable e intuitiva para una mayor facilidad en el manejo del sistema por parte de los usuarios y mejorar la gestión de los alimentos.
## 3.- Requerimientos de alto nivel
- El sistema deberá efectuar búsqueda de producto, ya sea por código, nombre o descripción.
- Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas por el área de desarrollo.
- El sistema deberá ser capaz de crear comprobantes de pacientes y revisarla.
- Gestionar el cumplimiento del plazo del tiempo establecido, a fin de evitar un resultado negativo en la entrega del aplicativo.
## 4.- Riesgos principales
- Demora en el proceso de Adquisición.
- Demora en la construcción del aplicativo del proveedor de la programación.
- Problemas de financiamiento del Patrocinador (Alta Dirección).
- Problemas en la capacitación del personal.
## 5.- Objetivos
- Realizar el análisis de requerimientos.
- Seleccionar herramientas adecuada.
- Realizar análisis de plataforma.
- Diseñar la plataforma.
# 6.- Listado de hitos
- Aprobación del documento de arquitectura.
- El inicio de la etapa de implementación debe darse, a más tardar, un mes y medio después de haber iniciado el proyecto.
- El personal que trabajará en la operación de estos equipos, debe estar 100% capacitados, una semana antes del inicio de la operación de este sistema.
- La fase de implementación y arranque del Sistema, durará 1 mes, tiempo que corresponde al periodo de parada de planta.
## 7.- Presupuesto estimado
Para el proyecto se estima un costo de implementación de:
Nombre	Costo
Recursos Humanos	S/. 7 300
Recursos de Hardware	S/.4 860
Recursos de Software	S/.1 200
Total	S/.13 360

## 8.- Lista de Interesados
- Alta dirección.
- Equipo del proyecto.
## 9.- Factores críticos del éxito del proyecto
- Proceso de adquisición de equipamiento y software dentro de los plazos establecidos y las características requeridas.
- Personal capacitado para la operación de estos equipos.
## 10.- Criterios de aprobación
El acta de entrega del proyecto debe estar firmada por el Director del Proyecto y contar con la validación y aprobación del área de desarrollo. Asimismo, se debe contar con un informe de pruebas y un manual de usuario que permita el fácil uso de la aplicación.
## 11- Aprobaciones
___________________________________________________________

Firma del Director del Proyecto Firma del Patrocinador
____________________________________________________________
Nombre Director del Proyecto	Nombre del Patrocinador